АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРКАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.03.2022 г.                                 №11                           с. Черкасское

| Об утверждении плана противопаводковых мероприятий на территории Черкасского муниципального образования на 2022 год |  |
| --- | --- |

В целях организации пропуска паводковых вод, обеспечения бесперебойной деятельности объектов экономики и жизнеобеспечения, безопасности людей и животных, сохранности от разрушения дорог, мостов на территории Черкасского муниципального образования, руководствуясь Планом мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Саратовской области, утверждённого Заместителем Председателя Правительства Саратовской области,    в соответствии со     ст.30 Устава  Черкасского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Черкасского муниципального образования на 2022 год согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Черкасского

муниципального образования                                  В.В. Мочалова

|  | Приложение к постановлению администрации Черкасского муниципального образования №11 от 29.03.2022 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧЕРКАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2022 год

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании постоянно действующего совещания при главе Черкасского муниципального образования вопрос о мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Черкасского муниципального образования в 2022 году | до 01.04.2022 | Глава Черкасского муниципального образования |
| 2 | В случае стихийных бедствий, вызванных наводнениями, организовать привлечение населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнений | на весь период паводка | Заместитель главы администрации Черкасского муниципального образования |
| 3 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, зернохранилищ, скотомогильников, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 01.04.2022 года | Инспектор администрации Черкасского муниципального образования |
| 4 | Ежедневно контролировать состояние ГТС «Пруд Горячинский» для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. | с 01.04.2022 г. на период паводка | начальник ОПП Черкасское ОГУ «ППС Саратовской области» (по согласованию) |
| 5 | Организовать проверку и закрепление опор линий передач: телеграфных, электрических, установить систематическое наблюдение на период паводка | До 05.04.2022 г. на период паводка | начальник Черкасского участка Вольского РЭС (по согласованию) |
| 6 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в зоне возможного подтопления, о безопасном поведении во время паводка распространить памятки с рекомендациями о мерах, предпринимаемых в паводковый период | до 05.04.2022г. | главный специалист администрации Черкасского муниципального образования администрации |
| 7 | Организовать очистку русла реки Камышлейка от сухостоя, препятствующего проходу воды | До 10.04.2022 | заместитель главы администрации Черкасского муниципального образования |
| 8 | Проверить наличие медикаментов, товаров повседневного спроса, продуктов питания в населённых пунктах, попадающих в зону возможного подтопления | до 05.04.2022г. | главный специалист администрации Черкасского муниципального образования администрации |
| 9 | Установить ежедневный контроль за состоянием уровня рек Калмантайка, Камышлейка | ежедневно, начиная с 01.04.2022 г. и на весь период паводка | инспектор администрации Черкасского муниципального образования |
| 10 | Организовать проведение противопаводковых мероприятий: - с.Черкасское в районе плотины по улице Белый Ключ (в районе домов № 72, 2 а); - в с. Черкасское ул.Чапаева, 2; - в с.Кизатовка, Лопуховка, Огаревка | До 10.04.2022 г. | Заместитель главы администрации Черкасского муниципального образования |
| 11 | Организовать очистку плотины и отвод на территории МТФ № 1 в с.Камышовка; в бригаде № 2 очистить водоотводные трубы | До 10.04.2022 г. | Заместитель главы администрации Черкасского муниципального образования, руководитель ООО «Александровское» (по согласованию) |
| 12 | Определение мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками, подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дороги) | До 05.04.2022 г. | инспектор администрации Черкасского муниципального образования |
| 13 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Черкасского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком, предоставление техники для проведения мероприятий по обеспечению пропуска паводка | до 05.04.2022 г. | Главный специалист администрации Черкасского муниципального образования |
| 14 | Провести разъяснительную работу с руководителями сельхозпредприятий о необходимости создания резерва кормов для сельскохозяйственных животных с целью сохранности их поголовья и возможности эвакуации в паводковый период | До 05.04.2022 г. | Главный специалист администрации Черкасского муниципального образования |
| 15 | Постоянное и своевременное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | с 05.04.2022 г. на весь период паводка | Главный специалист администрации Черкасского муниципального образования |
| 16 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации | с 10.04.2022 г. на весь период паводка | Главный специалист администрации Черкасского муниципального образования |

Глава Черкасского

муниципального образования                        В.В. Мочалова